|  |  |
| --- | --- |
| **СОГЛАСОВАНО:** | **УТВЕРЖДАЮ:** |
| Начальник ТО Управления  Роспотребнадзора по РД в г.Дербенте  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.А.Адигузелов  «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018г. | Начальника МКУ «Управление  образования МР «Дербентский район»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_П.Т.Наврузалиев  «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018г. |

**План мероприятий на 5 лет (дорожная карта) по приведению общеобразовательных учреждений в соответствие с санитарно-гигиеническими правилами и нормами**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ОО** | **Мероприятия** | **Исполнитель** | **Сроки исполнения** |
|  | Капитальный ремонт в одноэтажном корпусе здания школы | Учредитель, администрация школы | До 2019-2020гг. |
| Строительство внутренних санузлов | Учредитель, администрация школы | До 2019-2018гг. |
| Оборудование раздевалок при спортзале |  | до15.12.2018г. |
| Приобрести спортивное оборудование, инвентарь в соответствии с учебной программой по предмету « физическая культура» |  | До 01.09.2019г |
| Приобрести и установить наружные спортивные сооружения в соответствии с учебной программой по предмету « физическая культура» |  | До 01.09.2019г |
| Системой холодного, горячего водоснабжения обеспечить медицинский блок, санузлы, кабину гигиены, учебные помещения начальных классов, кабинет химии и лаборантскую, кабинет физики, рисования, учебные мастерские, кабинет домоводства, водозаборный кран для хозяйственных нужд |  | До 01.09.2019г |
| Оборудовать помещение для мытья, обработки и хранения уборочного инвентаря, установить поддон, водозаборный кран с подводкой холодной, горячей воды, шкаф для хранения уборочного инвентаря |  | 2019г |
| В помещениях начальных классов установить умывальные раковины в соответствии с п 4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10. Установку раковин в учебных помещениях предусмотреть с учетом росто-возрастных особенностей обучающихся: на высоте 0,5 м от пола до борта раковины для обучающихся 1 - 4 классов и на высоте 0,7 - 0,8 м от пола до борта раковины для обучающихся 5 - 11 классов |  | 2020г |
| Предусмотреть оборудование складского помещения для хранения сыпучих продуктов отдельно от складского помещения для хранения овощей, выделить и оборудовать складские помещения. |  | 30.12.2018г |
| Обеспечение горячим водоснабжением через смесители моечные ванны для мытья мяса, рыбы |  | 30.10.2018 |
| На пищеблоке в зоне готовой продукции, раздачи пищи установить бактерицидный облучатель |  | 01.02.2019г |
| В кабинете домоводства, используемого по обучению навыкам приготовления пищи установить 2-х гнездную мойку с подводкой холодной, горячей воды со смесителем, не менее 2-х столов с гигиеническим покрытием, холодильник, электроплиту, шкаф для хранения посуды |  | До 2020г |
| В медицинском блоке установить умывальники с установкой смесителей с локтевым( бесконтактным, педальными прочим не кистевым управлением , приобрести дозаторы для жидкого мыла и растворов антисептиков ( п. 5.6 СанПиН 2.1.3.2630-10) | Директор школы | 30.12.2018г. |
| Оборудовать медицинский кабинет в соответствии с требованиями. п 4.21, 4.23 СанПиН 2.4.2.2821-10  кабинет врача площадью не менее 14,0 м2 и длиной не менее 7,0 м (для определения остроты слуха и зрения обучающихся)  процедурный (прививочный) кабинет площадью не менее 14,0 м2.  Медицинский блок обеспечить системой горячего водоснабжения  Оборудовать процедурный кабинет в составе медицинского блока . Оснастить медицинский блок медицинским оборудованием( процедурный столик, прививочные столы-не менее3-х, шкаф для хранения медикаментов, шкаф для хранения медицинской документации, стол письменный, кушетка, бактерицидный облучатель. Обеспечить мед блок медицинскими изделиями однократного применения (п. 2.2 раздел 2 СанПиН 2.1.3.2630-10) | Директор школы | 30.12 218г |
| Приобрести дополнительно 30 комплектов ученической мебели для обучающихся в соответствии с требованиями п 5.2 СанПиН 2.4.2.2821-10 вместо ветхой, физически изношенной.  Размеры учебной мебели, в зависимости от роста обучающихся, привести к значениям, приведенным в таблице 1 СанПиН 2.4.2.2821-10. |  | До 01.09. 2019г |
| Кабинет химии оборудовать вытяжным шкафом. | Директор школы | До -1.09. 2019г |
| Приобрести запас осветительных ламп |  | До 01.09.2019г |
|  | Иметь запас моющих и дезинфицирующих средств, медикаментов 1-й и неотложной медицинской помощи |  | Постоянно |
|  | иметь запас осветительных ламп, источники света обеспечить осветительной защитной арматурой |  | До 01.09.2019г |
|  | Замена полов:  1. Спортзал  2. Коридор  3. Кабинет математики  4. Кабинет иностранных языков  5. Кабинеты начальных классов | Директор  Идрисов Э.И.. | 2018-2019гг.  2018- 2019гг.  2018-2019гг.  2019-2020гг.  2019-2020гг. |
|  | Ремонт отопительной системы, водопровода и канализации. | Директор  Идрисов Э.И.. | 2019- 2020гг. |
| Приобрести спортивное оборудование, инвентарь в соответствии с учебной программой по предмету « физическая культура» |  | До 01.09.2019г |
| Строительство складского помещения для хранения пищевых продуктов, установка холодильного оборудования в складском помещении |  | До 01.09.2019г |
| На пищеблоке в зоне готовой продукции, раздачи пищи установить бактерицидный облучатель |  | До 01.02.2019г |
| Моечной отделение кухонной посуды дооборудовать дополнительной мойкой для мытья кухонной посуды |  | 30.12.2018г |
| Оборудовать помещение для мытья, обработки и хранения уборочного инвентаря, установить поддон, водозаборный кран с подводкой холодной  , горячей воды, шкаф для хранения уборочного инвентаря |  | До 01.09.2019 |
| Оборудовать внутренние санитарные узлы, количество санитарных приборов предусмотреть в соответствии с п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10. Оборудование для персонала отдельного санитарного узла. В туалетной оборудовать кабину личной гигиены |  | 2019-2020г |
| иметь запас осветительных ламп, источники света обеспечить осветительной защитной арматурой |  | До 01.09.2019г |
| Иметь запас моющих и дезинфицирующих средств, медикаментов 1-й и неотложной медицинской помощи |  | Постоянно |
| Оборудовать медицинский кабинет в соответствии с требованиями. п 4.21, 4.23 СанПиН 2.4.2.2821-10  кабинет врача площадью не менее 14,0 м2 и длиной не менее 7,0 м (для определения остроты слуха и зрения обучающихся)  процедурный (прививочный) кабинет площадью не менее 14,0 м2.  Медицинский блок обеспечить системой холодного, горячего водоснабжения  Оборудовать процедурный кабинет в составе медицинского блока . Оснастить медицинский блок медицинским оборудованием( процедурный столик, прививочные столы-не менее3-х, шкаф для хранения медикаментов, шкаф для хранения медицинской документации, стол письменный, кушетка, бактерицидный облучатель, ростомр весы, кушетка,.  Обеспечить мед блок медицинскими изделиями однократного применения (п. 2.2 раздел 2 СанПиН 2.1.3.2630-10) | Директор  Идрисов Э.И. | До 01.09.2019. |
| Косметический ремонт классных помещений. | Ежегодно |  |
|  | Оборудовать медицинский кабинет в соответствии с требованиями. п 4.21, 4.23 СанПиН 2.4.2.2821-10  кабинет врача площадью не менее 14,0 м2 и длиной не менее 7,0 м (для определения остроты слуха и зрения обучающихся)  процедурный (прививочный) кабинет площадью не менее 14,0 м2.  Медицинский блок обеспечить системой холодного, горячего водоснабжения  Оборудовать процедурный кабинет в составе медицинского блока . Оснастить медицинский блок медицинским оборудованием( процедурный столик, прививочные столы-не менее3-х, шкаф для хранения медикаментов, шкаф для хранения медицинской документации, стол письменный, кушетка, бактерицидный облучатель, ростомр весы, кушетка,. Обеспечить мед блок медицинскими изделиями однократного применения (п. 2.2 раздел 2 СанПиН 2.1.3.2630-10) |  |  |
| 1.Капитальный ремонт мастерских  2.Обеспечение горячей и холодной водой все помещения школы  3.Строительство спортзала | Руководитель | До 2021г. |
| Замена деревянных оконных блоков и дверей в классных кабинетах на металлопласт. |  | До 2021г. |
| Замена устаревшего электрооборудования (пакетники в электрощитовых). |  | До 2021г. |
| Замена эл.двиг. на вводе в здание. |  | До 2021г. |
| Ремонт и замена устаревших сантехприборов |  | До 2021г. |
| Замена светильников, иметь запас осветительных ламп, источники света обеспечить осветительной защитной *арматурой* |  | До 2020г. |
| Ремонт помещения для техперсонала |  | До 2021г. |
| Приобретение и установка ученической мебели в соответствии с ростовыми показателями обучающихся. Приобретение 1-3 группы мебели в соответствии с п. 5.3 СанПиН 2.4.2 2821-10 |  | До 2021г. |
| Оборудовать помещение для мытья, обработки и хранения уборочного инвентаря, установить поддон, водозаборный кран с подводкой холодной  , горячей воды, шкаф для хранения уборочного инвентаря |  | До 01.09.2019 |
|  |  | Директор школы  Идрисов Э.И. | . |
|  | Приобрести спортивное оборудование, инвентарь в соответствии с учебной программой по предмету « физическая культура» |  | До 01.09.2019г |
| Обеспечить наличие площадки для сбора ТБО (отходов) на расстоянии -25 м от спальных корпусов , игровых площадок, сооружений водоснабжения.  Мусороконтейнерную площадку обустроить водонепроницаемым трехсторонним ограждением превышающим высоту контейнеров и основанием  На площадке установить раздельные контейнеры с плотно закрывающими крышками |  | До 01.09.2019г |
| Замена сантехнического оборудования, капитальный ремонт водопроводно-канализационной системы, оборудование кабины личной гигиены с установкой биде, или поддона с гибким шлангом, унитазом, умывальной раковиной с подводкой холодной, горячей воды через смесители |  | До 2021г. |
| Ремонт помещений санузлов |  | До 2021 . |
| Оборудовать помещение для мытья, обработки и хранения уборочного инвентаря, установить поддон, водозаборный кран с подводкой холодной  , горячей воды, шкаф для хранения уборочного инвентаря |  | До 2019 |
| Ремонт спортивного зала | . | до2001г. |
| Оборудовать медицинский кабинет в соответствии с требованиями. п 4.21, 4.23 СанПиН 2.4.2.2821-10  кабинет врача площадью не менее 14,0 м2 и длиной не менее 7,0 м (для определения остроты слуха и зрения обучающихся)  процедурный (прививочный) кабинет площадью не менее 14,0 м2.  Медицинский блок обеспечить системой холодного, горячего водоснабжения  Оборудовать процедурный кабинет в составе медицинского блока . Оснастить медицинский блок медицинским оборудованием( процедурный столик, прививочные столы-не менее3-х, шкаф для хранения медикаментов, шкаф для хранения медицинской документации, стол письменный, кушетка, бактерицидный облучатель, ростомр весы, кушетка,. Обеспечить мед блок медицинскими изделиями однократного применения (п. 2.2 раздел 2 СанПиН 2.1.3.2630-10) |  | 2019г |
|  | На пищеблоке в зоне готовой продукции, раздачи пищи установить бактерицидный облучатель |  | До 01.02.2019г |
|  | В кабинете домоводства, используемого по обучению навыкам приготовления пищи установить 2-х гнездную мойку с подводкой холодной, горячей воды со смесителем, не менее 2-х столов с гигиеническим покрытием, холодильник, электроплиту, шкаф для хранения посуды |  | 2020г |
|  | Произвести капитальный ремонт пищеблока | Администрация,  директор | 2018 год |
|  | На пищеблоке в зоне готовой продукции, раздачи пищи установить бактерицидный облучатель |  | До 01.02.2019г |
| Произвести ремонт санузлов | Администрация,  директор | 2018-2019гг. |
| Строительство спортивного зала | Администрация,  директор | До 2023 года |
| Строительство медицинского блока в соответствии с требованиями СанПин. Оборудовать медицинский кабинет в соответствии с требованиями. п 4.21, 4.23 СанПиН 2.4.2.2821-10  кабинет врача площадью не менее 14,0 м2 и длиной не менее 7,0 м (для определения остроты слуха и зрения обучающихся)  процедурный (прививочный) кабинет площадью не менее 14,0 м2.  Медицинский блок обеспечить системой холодного, горячего водоснабжения  Оборудовать процедурный кабинет в составе медицинского блока . Оснастить медицинский блок медицинским оборудованием( процедурный столик, прививочные столы-не менее3-х, шкаф для хранения медикаментов, шкаф для хранения медицинской документации, стол письменный, кушетка, бактерицидный облучатель, ростомр весы, кушетка,. Обеспечить мед блок медицинскими изделиями однократного применения (п. 2.2 раздел 2 СанПиН 2.1.3.2630-10) | Учредитель,  директор | 2020-2023гг. |
| Оборудование медицинского блока | Учредитель,  директор | 2019-2020гг |
| Замена кровли пищеблока | Администрация,  директор | 2019-2020гг |
| Приобрести ученическую мебель в соответствии росто-возрастными показателями обучающихся. | Учредитель,  директор | 2019-2020гг. |
| Капитальный ремонт котельной. | Администрация,  директор | 2018 г. |
| Завершение строительства санузлов | Завхоз школы | Декабрь 2018г. |
|  | Завершение ограждения территории школы | Директор | Июнь 2019г. |
| Оборудования и ремонт медицинского блока | Директор, медсестра | Сентябрь 2020г. |
| Завершение оборудования пищеблока:  Планировочным решением предусмотреть выделение зоны разделки сырых продуктов с установкой моечных ванн для мытья сырых продуктов( мяса, рыбы, яиц, первичной обработки овощей и фруктов с установкой соответствующих производственных столов для сырой продукции, рукомойник),выделить зону готовой продукции с установкой мойки для вторичной обработки овощей в зоне горячего цеха, в зоне готовой продукции, раздачи пищи установить бактерицидный облучатель |  | До 01.09.2019- |
| Оборудовать медицинский кабинет в соответствии с требованиями. п 4.21, 4.23 СанПиН 2.4.2.2821-10  кабинет врача площадью не менее 14,0 м2 и длиной не менее 7,0 м (для определения остроты слуха и зрения обучающихся)  процедурный (прививочный) кабинет площадью не менее 14,0 м2.  Медицинский блок обеспечить системой холодного, горячего водоснабжения  Оборудовать процедурный кабинет в составе медицинского блока . Оснастить медицинский блок медицинским оборудованием( процедурный столик, прививочные столы-не менее3-х, шкаф для хранения медикаментов, шкаф для хранения медицинской документации, стол письменный, кушетка, бактерицидный облучатель, ростомр весы, кушетка,. Обеспечить мед блок медицинскими изделиями однократного применения (п. 2.2 раздел 2 СанПиН 2.1.3.2630-10) |  | До 01.09.2019 |
| Строительство спортзала | Директор | 2019-2023гг. |
| Капитальный ремонт учебных, классных помещений | Директор | 2018г. |
|  | Оборудовать медицинский кабинет в соответствии с требованиями. п 4.21, 4.23 СанПиН 2.4.2.2821-10  кабинет врача площадью не менее 14,0 м2 и длиной не менее 7,0 м (для определения остроты слуха и зрения обучающихся)  процедурный (прививочный) кабинет площадью не менее 14,0 м2.  Медицинский блок обеспечить системой холодного, горячего водоснабжения  Оборудовать процедурный кабинет в составе медицинского блока . Оснастить медицинский блок медицинским оборудованием( процедурный столик, прививочные столы-не менее3-х, шкаф для хранения медикаментов, шкаф для хранения медицинской документации, стол письменный, кушетка, бактерицидный облучатель, ростомр весы, кушетка,. Обеспечить мед блок медицинскими изделиями однократного применения (п. 2.2 раздел 2 СанПиН 2.1.3.2630-10) | Директор | До 01.09.2019. |
| Обеспечить внутреннюю отделку полов без щелей и дефектов в помещениях читального зала библиотеки, в учебных кабинетах | Директор | 2018-2022гг. |
| Установить вытяжной шкаф в кабинете химии. | Директор | До 01.09.2019г. |
| Оборудовать стационарные питьевые фонтанчики или использовать воду, расфасованную в емкости. | Директор | До 01.09.2019г. |
| Ликвидировать щели в дощатых полах в помещениях в коридорах, кабинетах | Директор | 2018-2022гг. |
| Обеспечить целостность ограждения территории учреждения | Директор | До 01.09.2019г. |
| Выполнить ограждения на приборах системы отопления | Директор | 2019г. |
| Холодным и горячим водоснабжением обеспечить кабинеты начальных классов | Директор | 01.09.2019 |
| Капитальный ремонт кровли, капитальный ремонт здания | Директор | До 01.09.2019 |
| Замена классных досок в кабинетах математики, химии. | Директор | 2018-2022гг. |
| Санитарные узлы для мальчиков и девочек в основном здании оборудовать исправными умывальниками. | Директор | 2018-2022гг. |
| Капитальный ремонт отопительной системы | директор  завхоз | 2018-2019гг. |
|  | Строительство и оборудование мед.пункта | директор  зазхоз | 2018-2019гг. |
| Капитальный ремонт  пищеблока | директор  завхоз | 2018-2019гг. |
| Обеспечить школьной  мебелью | директор  завхоз | 2018-2019гг. |
| Частичный ремонт водопроводно-канализационной системы | Директор | 2019г. |
|  | Замена потов на кухне | Директор | 2019г. |
|  | Замена кафеля на стенах в кухне | Директор | 2019г. |
| Замена раковин в столовой | Директор | 2019г. |
| установка электро- полотенец | Директор | 2019г. |
| Замена окон на кухне и столовой | Директор | 2020г. |
| Замена дверей в столовой и кухне | Директор | 2020г. |
| Замена батарей в столовой | Директор | 2021г. |
| Замена батарей на кухне | Директор | 2022г. |
| Покраска , побелка стен в столовой | Директор | 2022г. |
| Замена полов в столовой | Директор | 2023г. |
| Замена вытяжки | Директор | 2023г. |
| Приобретения оборудования (тонометр ,глейкометр ,фоноскоп, бикс, аптечка, носилки, грелка, бактерицидная лампа) | Директор | 2019г. |
| Замена окон и дверей в мед.кабинете | Директор | 2019г. |
| Замена Электра проводки | Директор | 2019г. |
| Замена плов | Директор | 2020г. |
| Подводка горячей и холодной воды | Директор | 2020г. |
| капитальный ремонт стен | Директор | 2021г. |
| установка вытяжки | Директор | 2021г. |
| создание санузла | Директор | 2022г. |
| напольное покрытие дляспорт площадки | Директор | 2019г. |
| замена дверей и окон в спорт зале | Директор | 2019г. |
| легкоатлетическая площадка | Директор | 2021г. |
| гимнастические снаряды | Директор | 2021г. |
| защитное ограждение по периметру для мини футбола | Директор | 2022г. |
| Провести капитальный ремонт в помещениях медицинского блока: | Директор Теймурова Ф.С. | 2018-2019гг. |
|  | Замена окон на пластиковые; | Ремонтная работа | 2018-2019гг. |
| Замена полов; | Ремонтная работа | 2018-2019гг. |
| Ремонт стен(побелка, покраска); | Ремонтная работа | 2018-2019гг. |
| Ремонт внутренних санузлов в процедурном кабинете; | Ремонтная работа | 2018-2019гг. |
| Оборудовать медицинский кабинет мебелью: кушетка, ростометр, шкаф медицинский. | Ремонтная работа | 2018-2019гг. |
| Капитальный ремонт санузлов: | Директор Теймурова Ф.С. | 2019-2020гг. |
| Демонтаж старого кафеля | Ремонтная работа | 2019-2020гг. |
| Установка кафеля | Ремонтная работа | 2019-2020гг. |
| Установка сантехники (унитазов, раковин); | Ремонтная работа | 2019-2020гг. |
| Ремонт водопроводно-канализационной системы | Ремонтная работа | 2019-2020гг. |
| Капитальный ремонт и реконструкция двух помещений, расположенных на I –этаже в левом крыле административного здания:  Демонтаж цементной стяжки, перегородок из кирпича, оконных и дверных блоков, труб холодной воды, чугунной канализации и старой краски со стен.  Грунтовка, штукатурка, шпатлевка и покраска в слоя водоэмульсионной краской стен и потолков, облицовка стен санузла плиткой керамической и укладка пола санузлов керамической плиткой.  В спальных помещениях устройство пола из деревянной доски по лагам, покраска пола.  Монтаж канализации, труб горячей и холодной воды, унитазов и раковин, стен, перегородок из камня.  Замена электропроводки и осветительных приборов. | И.о. заместителя директора ДКК Магарамов К.Р. | Август 2019г. |
|  | Капитальный ремонт спальных помещений 4-5 рот:  Демонтаж старой краски со стен.  Грунтовка, штукатурка, шпатлевка и покраска в слоя водоэмульсионной краской стен и потолков.  Замена электропроводки и осветительных приборов. | И.о. заместителя директора ДКК | Август 2020г. |
| Капитальный ремонт спальных помещений 6-7 роты:  Демонтаж старой краски со стен.  Грунтовка, штукатурка, шпатлевка и покраска в слоя водоэмульсионной краской стен и потолков, облицовка стен санузла плиткой керамической и укладка пола санузлов керамической плиткой.  В спальных помещениях устройство пола из деревянной доски по лагам, покраска пола  Монтаж канализации, труб горячей и холодной воды, унитазов и раковин, стен, перегородок из камня.  Замена электропроводки и осветительных приборов. | И.о. заместителя директора ДКК | Август 2021г. |
| Строительство спортивного зала | Руководитель | Апрель 2020г. |
|  | Строительство медицинского кабинета | Руководитель | Апрель 2020г. |
| Планирование и составление сметы на пристройку к основному зданию прачечной и спортивного зала | Руководитель Экспертная комиссия | Июль 2021г. |
| **формирования доступной среды для инвалидов.** | Руководитель | Март 2022г. |
|  | Руководитель | Август 2023г. |
| **Совещание при директоре по вопросу реализации Плана-проекта Нужно включать текущие вопросы !** | Руководитель | Октябрь 2024г. |
| Выполнять требования Приказа Минздравсоцразвития РФ №302н от 12.04.2011г. | директор, медработники | по плану |
|  | Проведение ремонтных работ в классных помещениях школы | администрация  управление образования директор | ежегодно к концу учебного года |
| Провести капитальный ремонт медицинского кабинета | администрация управление образования директор | ноябрь 2018г. |
| Оснастить медицинский кабинет необходимым оборудованием . медикаментами 1-й и неотложной помощи | администрация управление образования директор | по мере поступления финансирования |
| Привести медицинский кабинет в соответствие с нормами и получить лицензию на осуществления медицинской деятельности | администрация управление образования директор | по мере поступления финансирования  (2018-2023гг.) |
| Обеспечение ученической мебелью соответствующей росто-возрастным показателям и гигиеническим требованиям | администрация управление образования директор | с 2018-2023гг.  по мере поступления финансирования |
| Произвести капитальный ремонт в помещениях учебных мастерских, пищеблока | администрация управление образования директор | с 2018-2023гг.  по мере поступления финансирования |
| Оборудовать спортплощадку | администрация управление образования директор | с 2018-2023гг.  по мере поступления финансирования |
|  |  |  |